| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THỌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ### Số: /QĐ-UBND | Tịnh Thọ, ngày tháng 03 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện

Công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH. 20 Trường Xuân – QL24B – Tịnh Thọ (Bình Hiệp – Tịnh Trà)

Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

`

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã: Tịnh Trà, Tịnh Thọ sửa chữa các tuyến đường giao thông.

Căn cứ Kết quả thẩm tra dự toán công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH. 20 Trường Xuân – QL24B – Tịnh Thọ (Bình Hiệp – Tịnh Trà) của công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Thiên Bảo  và đề nghị của các bộ phận Tài chính – Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH. 20 Trường Xuân – QL24B – Tịnh Thọ (Bình Hiệp – Tịnh Trà), với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH. 20 Trường Xuân – QL24B – Tịnh Thọ (Bình Hiệp – Tịnh Trà).

2.Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ: UBND xã Tịnh Thọ.

3.Sự cần thiết, lý do thực hiện: Đoạn đường từ Km3+800 – Km5+580 thuộc tuyến đường ĐH. 20 Trường Xuân – QL24B – Tịnh Thọ (Bình Hiệp – Tịnh Trà) bị xuống cấp, lầy lội, đọng nước, hình thành nhiều ổ gà, ổ voi hư hỏng toàn bộ nền đường.

4. Mục tiêu sửa chữa: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

5. Quy mô sửa chữa:

Tổng chiều dài sửa chữa L = 1.780,0m.

Đoạn từ Km3+800 – Km4+500: Đào khuôn đường sâu 15cm; lu lèn nền đường đạt độ chặt K=0,95. Bề rộng mặt đường Bm =3,0m; Kết cấu mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại A dày 10cm.

Đoạn từ Km4+500 – Km5+580: Đào san gạt tạo phẳng nền đường, lu lèn đạt K=0,95.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Dự toán kinh phí thực hiện:

7.1. Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)./.

Trong đó:

- Chi phí công việc sửa chữa			: 99.969.716 đồng

- Chi phí dự phòng					:        30.284 đồng

7.2. Nguồn vốn thực hiện sửa chữa: Vốn ngân sách huyện hỗ trợ tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã: Tịnh Trà, Tịnh Thọ sửa chữa các tuyến đường giao thông.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này chủ đầu tư, các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê; Các bộ phận Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng và các bộ phận có liên quan ở xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| - Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT Đảng uỷ xã, TT HĐND xã (thay b/c); - CT, các PCT UBND xã; - Phòng TC-KH huyện; - Phòng GD số 18 thuộc Kho bạc NN Khu vưc XII; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Vy |
| --- | --- |